SISTEMA LA ESPERANZA

Plataforma de Gestión Agrícola

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto III — Entrega Final

Versión 1.0.0  |  Mayo 2025

# 1. Introducción

El presente Plan de Pruebas define la estrategia, alcance, recursos y cronograma de actividades de verificación y validación para el Sistema La Esperanza. Su objetivo es garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en las fases previas del proyecto.

Este documento aplica a la versión 1.0.0 del sistema e incluye los niveles de prueba a ejecutar, los módulos bajo prueba, los criterios de entrada y salida, y las métricas de calidad esperadas.

# 2. Identificación del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del sistema | Sistema La Esperanza — Plataforma de Gestión Agrícola |
| Versión bajo prueba | 1.0.0 |
| Tipo de sistema | Aplicación web (SPA + API REST + PostgreSQL) |
| Equipo de pruebas | Equipo de desarrollo del Proyecto III |
| Fecha de inicio | Mayo 2025 |
| Fecha de cierre | Mayo 2025 |
| Documento base | Requisitos funcionales (25 RF) y no funcionales (10 RNF) |

# 3. Alcance de las Pruebas

## 3.1 Módulos bajo prueba

Los siguientes módulos del sistema serán sometidos a pruebas:

| # | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación | Registro, login y gestión de sesión con JWT |
| 2 | Gestión de Usuarios | Perfiles de productores, compradores y asociaciones |
| 3 | Catálogo de Productos | CRUD del catálogo de productos agrícolas |
| 4 | Publicaciones | Creación, edición, estado y búsqueda de ofertas de venta |
| 5 | Negociaciones | Flujo completo de negociación entre productor y comprador |
| 6 | Mensajería | Envío y lectura de mensajes dentro de una negociación |
| 7 | Entregas | Registro y confirmación doble de entregas |
| 8 | Pagos | Registro y actualización de pagos por negociación |
| 9 | Notificaciones | Generación, lectura y gestión de alertas del sistema |
| 10 | Seguridad y Roles | Control de acceso por rol: productor, comprador, asociación |

## 3.2 Fuera del alcance

🚫 FUERA DE ALCANCE: Pruebas de carga masiva (> 1000 usuarios concurrentes), pruebas de penetración avanzadas, compatibilidad con navegadores IE11 y anteriores, e integración con pasarelas de pago externas reales.

# 4. Niveles de Prueba

Se aplicarán los siguientes niveles de prueba de menor a mayor granularidad:

| Tipo de Prueba | Responsable | Herramienta | Objetivo | Cobertura Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Desarrollador | Jest | Verificar funciones y métodos aislados del backend | ≥ 70% |
| Pruebas de Integración | Desarrollador | Jest + Supertest | Verificar comunicación entre módulos y con la BD | ≥ 60% |
| Pruebas de API | Desarrollador | Postman / Thunder | Validar todos los endpoints REST documentados | 100% endpoints |
| Pruebas de Sistema | QA / Equipo | Manual + navegador | Validar flujos completos del sistema end-to-end | Casos críticos |
| Pruebas de Aceptación | Product Owner | Manual | Confirmar que el sistema cumple los RF definidos | 25 RF |

# 5. Criterios de Entrada y Salida

## 5.1 Criterios de entrada (para iniciar pruebas)

• El entorno de pruebas está configurado y disponible

• El código fuente compila sin errores

• Las migraciones de base de datos han sido aplicadas

• Los casos de prueba han sido documentados y revisados

• Los datos de prueba (seed) están cargados en la base de datos

## 5.2 Criterios de salida (para cerrar pruebas)

• 100% de los casos de prueba críticos ejecutados

• 0 defectos de severidad Crítica o Alta sin resolver

• Cobertura de código ≥ 70% en pruebas unitarias del backend

• Todos los 25 requisitos funcionales validados

• Reporte de resultados firmado por el responsable

⚠️ ATENCIÓN: Un defecto de severidad Alta que bloquee un flujo principal impide el cierre del ciclo de pruebas.

# 6. Tipos de Defectos y Severidad

| Severidad | Impacto | Descripción y ejemplos |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Crítica | Sistema caído | El sistema no arranca, pérdida de datos, fallo de seguridad grave (ej. acceso sin autenticación). |
| 🟠 Alta | Función principal | Un flujo principal no funciona (ej. no se puede crear una publicación, el login falla). |
| 🟡 Media | Función secundaria | Funcionalidad secundaria con error o comportamiento incorrecto pero con workaround. |
| 🔵 Baja | Cosmético/UX | Errores visuales, textos incorrectos, problemas de UX sin impacto funcional. |

# 7. Entorno de Pruebas

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04 LTS / Windows 11 con WSL2 |
| Servidor de pruebas | Docker Compose local (mismo que desarrollo) |
| Base de datos | PostgreSQL 16 — instancia laesperanza_test |
| Navegadores a probar | Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 121+, Microsoft Edge 120+ |
| Herramienta API | Postman v10 / Thunder Client |
| Framework de pruebas | Jest 29 + Supertest 6 |
| Cobertura de código | jest --coverage (Istanbul) |
| Datos de prueba | Seed automatizado con npx prisma db seed |

# 8. Estrategia de Pruebas por Módulo

| Módulo | Unitaria | Integración | API | Sistema/Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de Usuarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catálogo de Productos | ✅ | — | ✅ | — |
| Publicaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Negociaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mensajería | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Entregas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pagos | ✅ | — | ✅ | ✅ |
| Notificaciones | — | ✅ | ✅ | — |
| Seguridad y Roles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

# 9. Métricas de Calidad

| Métrica | Meta | Herramienta de medición |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de pruebas unitarias (backend) | ≥ 70% | Jest --coverage |
| Casos de prueba ejecutados | 100% | Registro manual en doc |
| Casos de prueba aprobados | ≥ 95% | Registro manual en doc |
| Defectos críticos al cierre | 0 | Registro en tabla de defectos |
| Defectos altos sin resolver al cierre | 0 | Registro en tabla de defectos |
| Requisitos funcionales validados | 25 / 25 (100%) | Matriz de trazabilidad |
| Tiempo de respuesta API (endpoints clave) | < 500 ms | Postman tests |

# 10. Cronograma de Pruebas

| # | Actividad | Responsable | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación del entorno de pruebas | Desarrollador | 1 día | Entorno configurado |
| 2 | Carga de datos de prueba (seed) | Desarrollador | 0.5 días | BD de pruebas lista |
| 3 | Ejecución de pruebas unitarias | Desarrollador | 2 días | Reporte Jest + cobertura |
| 4 | Ejecución de pruebas de integración | Desarrollador | 1.5 días | Reporte de integración |
| 5 | Ejecución de pruebas de API (Postman) | Desarrollador | 1.5 días | Colección Postman ejecutada |
| 6 | Pruebas de sistema (flujos end-to-end) | Equipo | 2 días | Casos de prueba documentados |
| 7 | Pruebas de aceptación (validación RF) | Product Owner | 1 día | Aprobación de requisitos |
| 8 | Registro y corrección de defectos | Desarrollador | 2 días | Defectos resueltos |
| 9 | Reporte final de pruebas | Equipo | 0.5 días | Documento de resultados |

# 11. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Desarrollador / Tester | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración y de API. Registrar y corregir defectos. |
| Líder de proyecto | Supervisar el cumplimiento del plan. Aprobar criterios de salida. |
| Product Owner / Cliente | Validar pruebas de aceptación. Confirmar que el sistema cumple los RF. |

# 12. Riesgos del Plan de Pruebas

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo insuficiente para cubrir todos los casos | Media | Alta | Priorizar casos de flujos críticos. Automatizar lo más posible. |
| Entorno de pruebas inestable | Baja | Alta | Usar Docker Compose para garantizar reproducibilidad. |
| Defectos descubiertos tardíamente | Media | Media | Ejecutar pruebas desde las primeras iteraciones (CI). |
| Cambios de requisitos durante pruebas | Baja | Media | Congelar requisitos antes del ciclo de pruebas. |

ℹ️ NOTA: Los resultados detallados de cada caso de prueba se documentan en el documento separado: Casos de Prueba y Evidencias.